Национальные проекты. Фотоконтроль-2019

| Проект | «Культура» |
| --- | --- |
| Объект | Капитальный ремонт здания сельского дома культуры в с. Татарское Булярово Муслюмовского муниципального района |
| Дата посещения | 04 июля 2019 года |
| Состав участников | - И.Ф.Салихзянов, начальник МКУ «Отдел культуры ММР РТ»; - М.И.Кашапов, директор МБУ «Районный дом культуры» ММР; - Р.А.Хуснимарданова, директор Тат.Булярского СДК; |
| Выполнение графика работ на объекте | - замена кровли – 100 % - демонтаж полов – 100 % - демонтаж перегородок – 100 % - ремонт оконных проемов – 80 % - ремонт входных групп – 35 % - ремонт дверей – 0 % - ремонт санузлов – 0 % - ремонт сетей инженерно-технического обеспечения – 55 % - ремонт фасада – 10 % - ремонт отмостки – 0 % - отделочные работы – 65 % |
| Основные выводы | Работа выполняется качественно. |
| Имеющиеся проблемы | Нехватка средств для завершения работ. |
| Поручения, предложения, рекомендации | Для завершения ремонтных работ требуется дополнительное финансирование в размере 3 млн. рублей. Для закупки оборудования необходимо 3 млн. рублей. |
| Ответственные | И.Ф.Салихзянов, начальник МКУ «Отдел культуры ММР РТ»; И.Г.Авзалов, Генеральный директор ЗАО «Муслюмовская МСО» |

Национальные проекты. Фотоконтроль-2019

| Проект | «Безопасные и качественные автомобильные дороги» |
| --- | --- |
| Объект | Ремонт асфальтно-бетонного покрытия «Муслюмово – Старое Саитово» |
| Дата посещения | 03 июля 2019 года |
| Состав участников | Ахметов Ильнур Хатипович И.о. Руководителя Исполнительного комитета, Галимов Фиргат Асгатович-депутат от Совета Исансуповского СП, ООО "Мост", зам.директора, начальник ДРСУ «Муслюмовский» Гараев И.Р. Салихов И.А. - Глава Исансуповского сельского поселения |
| Выполнение графика работ на объекте | Ремонт асфальтно-бетонного покрытия до н.п. Старое Саитово протяженностью 1.420 км |
| Основные выводы | Ремонт асфальтно-бетонного покрытия завершен на 100%. |
| Имеющиеся проблемы | Не выявлено |
| Поручения, предложения, рекомендации | Нет |
| Ответственные | Ахметов Ильнур Хатипович И.о. Руководителя Исполнительного комитета, Галимов Фиргат Асгатович-депутат от Исансуповского избирательного, ООО "Мост", зам.директора, начальник ДРСУ «Муслюмовский» Гараев И.Р. |

Национальные проекты. Фотоконтроль-2019

| Проект | «Образование» «Современная школа» (Обновление материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах) |
| --- | --- |
| Объект | МБОУ «Муслюмовская гимназия» Муслюмовского муниципального района Республики Татарстан МБОУ «Муслюмовская средняя общеобразовательная школа» Муслюмовского муниципального района Республики Татарстан МБОУ Муслюмовский лицей Муслюмовского муниципального района Республики Татарстан |
| Дата посещения | 05 июля 2019 года |
| Состав участников | Бадретдинова М.Р.-зам. по социальным вопросам Исполнительного комитета ММР Ханнанов И.М.- депутат Совета Муслюмовского муниципального района Р.Т. Демидов, начальник МКУ «Отдел образования Муслюмовского муниципального района» |
| Выполнение графика работ на объекте | Прошли дистанционные курсы обучения учителей информатики, ОБЖ и технологии дополнительного образования |
| Основные выводы | нет |
| Имеющиеся проблемы | Не выявлено |
| Поручения, предложения, рекомендации | нет |
| Ответственные | Р.Т. Демидов - начальник МКУ «Отдел образования Муслюмовского муниципального района» |

Национальные проекты. Фотоконтроль-2019

| Проект | «Экология» |
| --- | --- |
| Объект | Лесовосстановление на территории Муслюмовского муниципального района |
| Дата посещения | 03 июля 2019 года |
| Состав участников | А.М. Ахметзянов, заместитель главы Муслюмовского муниципального района Сайфиев Ильнар Фирдависович Главный специалист отдела инфраструктурного развития Исполнительного комитета Муслюмовского муниципального района, Хамадищин И.Ш - депутат от Совета Митряевского СП |
| Выполнение графика работ на объекте | Искусственное лесовосстановление на площади 44 га. Работы завершены, приемка работ выполнена. По состоянию на 01.06.2019г. посажено саженцев кустарников и деревьев в количестве 106000 шт. С населением района проведены беседы, организованы массовые, семейные акции по посадке саженцев деревьев. |
| Основные выводы | Нет |
| Имеющиеся проблемы | Не выявлено |
| Поручения, предложения, рекомендации | Нет |
| Ответственные | Сайфиев Ильнар Фирдависович Главный специалист отдела инфраструктурного развития Исполнительного комитета Муслюмовского муниципального района, Хамадищин И.Ш - депутат от Совета Митряевского СП |

Национальные проекты. Фотоконтроль-2019

| Проект | «Здравоохранение» |
| --- | --- |
| Объект | «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами» |
| Дата посещения | 04 июля 2019 года |
| Состав участников | Мурзаханов Рамиль Азгарович Главный врач ГАУЗ «Муслюмовская центральная районная больница», Шакирянова Ильнара Ильфатовна- депутат от Совета Муслюмовского муниципального района |
| Выполнение графика работ на объекте | По состоянию на 04.07.19 Муслюмовская ЦРБ не обеспечена квалифицированными кадрами |
| Основные выводы | Ведется целенаправленная работа по привлечению молодых специалистов для работы в Муслюмовской ЦРБ |
| Имеющиеся проблемы | Не выявлено |
| Поручения, предложения, рекомендации | Нет |
| Ответственные | Мурзаханов Рамиль Азгарович Главный врач ГАУЗ «Муслюмовская центральная районная больница», Шакирянова Ильнара Ильфатовна- депутат от Совета Муслюмовского муниципального района |

Национальные проекты. Фотоконтроль-2019

| Проект | «Демография» |
| --- | --- |
| Объект | Строительство площадки для подготовки к комплексу ГТО |
| Дата посещения | 05 июля 2019 года |
| Состав участников | Магалимова Язиля Шарипзяновна Начальник отдела ЗАГС исполнительного комитета Муслюмовского муниципального района Салимгараев Карим Саетгараевич-депутат от Совета Муслюмовского муниципального района |
| Выполнение графика работ на объекте | По состоянию на 05 июля 2019 года выделен земельный участок на территории СОК «Юность» для размещения комплекса ГТО. |
| Основные выводы | Ведутся подготовительные работы |
| Имеющиеся проблемы | Не выявлено |
| Поручения, предложения, рекомендации | Нет |
| Ответственные | Магалимова Язиля Шарипзяновна Начальник отдела ЗАГС исполнительного комитета Муслюмовского муниципального района Салимгараев Карим Саетгараевич-депутат от Совета Муслюмовского муниципального района |