**ПЛАН**

**мероприятия по приведению ЗСО в соответствие с установленными требованиями в**

**Исансуповском сельском поселении на 2019-2023 годы**

**.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **Период**  **проведения,**  **годы** | **Финансирование, тыс.руб.** | | | **Ответственный** |
| **Всего** | **в т.ч.**  **федеральный бюджет** | **в т.ч.**  **местный бюджет** |
|  | Разработка и утверждение инвестиционной программы развития централизованных систем водоснабжения | 2017 год | 15000 |  | 15000 | Исансуповское сельское поселение |
|  | Размещение в средствах массовой информации, на официальном сайте и в сети интернет сведений о качестве питьевой воды, подаваемой абонентам с использованием центральных систем холодного водоснабжения. | ежегодно | 1000 |  | 1000 | Исансуповское сельское поселение |
|  | Проведение технического обследования централизованных систем холодного водоснабжения | ежегодно | 5000 |  | 5000 | Исансуповское сельское поселение |
|  | Проведение плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы холодного водоснабжения: | ежегодно | 25000 |  | 25000 | Исансуповское сельское поселение |
|  | Установлено ограждение на территории водозабора № 1 в д.. Новое Саитово | 2017 | 30000 |  | 30000 | Исансуповское сельское поселение |
|  | Установлено ограждение на территории водозабора № 2 в д. Мари Булярово | 2017 | 30000 |  | 30000 | Исансуповское сельское поселение |
|  | Установка ограждения территории водозабора № 3 в . д.Чишма | 2019 | 30000 |  | 30000 | Исансуповское сельское поселение |
|  | Установка ограждения территории водозабора № 4 в д. Старое Саитово | 2019 | 30000 |  | 30000 | Исансуповское сельское поселение |
|  | Очистка от травы и зарослей территорий водонапорных башен | ежегодно | **10000** |  | **10000** | Исансуповское сельское поселение |
|  | Информация населения о необходимости установки фильтров через СМИ | ежегодно | 1000 |  | 1000 | Исансуповское сельское поселение |
|  | Дезинфекция системы водоснабжения (скважина, водонапорная башня, разводящая сеть) | ежегодно |  |  |  | Исансуповское сельское поселение |
|  | Разработка проекта зоны санитарной охраны | 2019 | 15000 |  | 15000 | Исансуповское сельское поселение |
|  | итого |  | 192000 |  | 192000 |  |

**1. Ожидаемый результат выполнения Программы:**

- обеспечение надежности работы водозаборной скважины;

- обеспечение требуемого уровня качества питьевой воды;

- обеспечение требуемого уровня надежности работы водозаборной скважины;

- обеспечение надежности подачи питьевой воды в разводящую сеть;

- сокращение эксплуатационных затрат на отпуск питьевой воды;

**2. Реализация плана мероприятий программы по развитию систем водоснабжения позволит:**

1)  обеспечить устойчивую работу системы водоснабжения с учетом возрастающего количества потребляемой воды;

2)    снизить степень износа водопровода на 20%;

3)  снизить аварийность на водопроводных сетях до 2 повреждений на 1 км в год;

4)  уменьшить потери при транспортировке воды до потребителей на 2,7%;

5)  обеспечить надежность и бесперебойность работы объектов водоснабжения;

6)  улучшить качественные показатели услуг водоснабжения;

7)  снизить эксплуатационные расходы на электричество (не менее 5,3 %), требуемое для подачи воды в сеть;

8)  обеспечить соответствующее требование к качеству питьевой воды;

9)  осуществить выполнение природоохранных и энергосберегающих мероприятий;

**3. Критерии оценки выполнения инвестиционной программы**

1. Сокращение эксплуатационных затрат на отпуск питьевой воды и оказание услуг по водоснабжению.

2. Сокращение потерь по воде.

3. Санитарное благополучие, экологическая безопасность.

4. Создание требуемого уровня надежности работы учреждений поселения.

5. Обеспечение требуемого уровня качества питьевой воды.

Глава Исансуповского сельского совета: И.А.Салихов.